BENZA
Lavori fuori preventivo
Documento condiviso fra i tre progetti · aggiornato al 01/10/2026

1. Gestionale ordini
benza.it/app/ordini_clienti · progetto ordini_clienti_26
1.1 Funzionalità nuove chieste da Benza
Cose che il vecchio gestionale non faceva, chieste dopo la messa in produzione dell'11/07/2026.
	Data
	Lavoro
	Ore

	14/07/2026
	Note del cliente mostrate direttamente nella scheda dell'ordine.
	1

	16/07/2026
	Calendario inglobato nel gestionale.
	2

	16/07/2026
	Flag "Da spedire" sugli ordini, con la sua scheda dedicata.
	6

	16/07/2026
	Filtro di ricerca immediato sugli allegati dell'ordine.
	1

	16-17/07/2026
	Rifacimento dello stato Problema post-spedizione: si può aprire su qualsiasi ordine già ricevuto, riporta l'ordine concluso fra quelli in corso e lo manda in cima all'elenco finché resta aperto.
	8

	27/07/2026
	Favicon del gestionale rifatta in verde, per distinguerlo dagli altri due progetti che avevano la stessa icona. Rigenerati tutti i formati.
	1,5

	28-30/07/2026
	Etichette automatiche sugli Stati: creando uno stato l'etichetta arriva già scritta, con la dicitura giusta per ogni tipo (Preventivo, Ricevuto Ordine, Pagamento, Spedizione, Problema, Venduto, Non venduto). Sul Pagamento l'importo si aggiunge all'etichetta mentre lo si digita. Sullo stato generico, dove il titolo è libero, la casella "Copia da Titolo" ricopia il titolo nell'etichetta mentre lo si scrive. Nel riepilogo in cima all'ordine ogni etichetta mostra anche la data. Le stesse diciture sono state allineate nel sito e nel preventivatore, che scrivono stati nel gestionale.
	6

	10/08/2026
	Sconti e condizioni di pagamento salvati sul cliente. Il preventivatore vasche li usa come punto di partenza e li riscrive a preventivo concluso, cosi' non vanno riscritti ogni volta a mano. Parte gestionale: cinque campi nuovi in anagrafica (due sconti in percentuale con la loro dicitura e le condizioni di pagamento), condizioni standard scritte su tutti i clienti gia' presenti, sezione dedicata nella scheda cliente e card dentro ogni ordine che apre la modifica al volo, perche' Benza l'anagrafica non la apre quasi mai. La parte del preventivatore e' a parte.
	5

	13/08/2026
	Avviso automatico a Benza quando viene registrato un incasso, con cliente, ordine, importo, metodo e quanto resta da saldare. Serve alla segretaria per sapere che c'e' un pagamento da riportare in contabilita'.
	3

	13/08/2026
	Nuova pagina Pagamenti: l'elenco degli incassi ancora da riportare in contabilita', con il numero in rosso nel menu che si aggiorna da solo. Si smarcano uno a uno e spariscono dall'elenco; un interruttore permette di rivedere quelli gia' fatti e tornare indietro in caso di errore.
	5

	18/08/2026
	Pagina Fatturazione: compaiono solo gli anni in cui ci sono fatture, e aprendola da un ordine si arriva direttamente sull'anno giusto invece che su una pagina vuota. Accanto all'imponibile ora c'è anche l'importo con l'IVA dell'ordine, quello da confrontare con gli incassi in banca, totale compreso.
	3

	04/09/2026
	Quando si registra il "Ricevuto ordine" l'ordine esce da solo dalla scheda "Da richiamare" e passa fra quelli in corso. Prima restava fra quelli da richiamare finché qualcuno non toglieva la spunta a mano.
	1

	14/09/2026
	Allegati degli stati con il loro nome originale. Prima nell'elenco comparivano con un nome lungo pieno di codici e, scaricati per girarli a un cliente, andavano rinominati ogni volta. Ora si vedono e si scaricano col nome con cui sono stati caricati, compresi quelli arrivati dalle email, e lo stesso vale quando si scaricano tutti insieme in un unico file.
	3





1.2 Sistemazione delle email incollate negli stati
Benza incolla dentro gli stati il testo delle email ricevute. Quel testo si porta dietro l'impaginazione del programma di posta di chi l'ha scritta, che è fuori dal nostro controllo e cambia di volta in volta: interlinee enormi, tabelle usate per impaginare, larghezze fisse. Ogni caso va guardato e risolto per conto suo, e non è un difetto del gestionale. 
	Data
	Lavoro
	Ore

	24/07/2026
	Il testo incollato arrivava con righe distanziatissime e righe vuote di troppo. Sistemata la spaziatura e aggiunta la riduzione automatica delle righe vuote in eccesso al salvataggio.
	2,5

	06/08/2026
	Su un ordine il testo usciva sotto il bordo della card. Causa: una tabella impaginata in affiancamento, che esce dal flusso e non viene contata nell'altezza. Corretto anche nelle due stampe.
	2

	06/08/2026
	Sullo stesso ordine, blocchi che comparivano affiancati invece che uno sotto l'altro, per lo stesso motivo.
	1

	07/08/2026
	Una email particolarmente larga faceva comparire la barra di scorrimento orizzontale su tutta la pagina.
	1



1.3 Indagini su problemi che non dipendono da noi
Guasti e disservizi che arrivano da fornitori esterni.
	Data
	Lavoro
	Ore

	13-14/08/2026
	Rallentamenti del gestionale segnalati da Benza. Verificato che la causa è il server di Aruba e non il nostro programma: messa una sonda che ogni due minuti misura i tempi del database, raccolti i dati per un giorno intero e preparato il documento da allegare al ticket. Il database passa da 3 millisecondi a 50 secondi per leggere una riga sola, anche di notte a sistema fermo.
	3

	17-31/08/2026
	Seguito dell'indagine sui rallentamenti: ticket aperto ad Aruba con il documento delle misure, verifica sui dati che il problema è sparito dal 19/08 senza nessun intervento da parte nostra, sollecito ad Aruba per farsi dire la causa.
	1




2. Sito e-commerce
benza.it · progetto sito_26
Lavori sul sito pubblico e sul negozio online chiesti da Benza dopo la messa in produzione dell'11/07/2026, con lo stesso criterio del capitolo 1.
2.1 Da conteggiare
	Data
	Lavoro
	Ore

	24/07/2026
	In home page, nuovo riquadro per scaricare il listino delle vasche in acciaio, e i due riquadri con gli inviti all'azione separati e ricollocati.
	1

	24/07/2026
	Nella pagina degli accessori, modelli rimessi nell'ordine chiesto da Benza e aggiunte al Modello Antincendio le informazioni su progettazione, platea e certificazioni, che nel vecchio sito stavano in un'altra pagina.
	1

	24-30/07/2026
	Listini tolti dalla pagina Documenti, con la pagina rinominata di conseguenza, e nuovo listino unico in PDF collegato dalla home page e dalle cinque pagine che lo citavano.
	2

	03/08/2026
	Ordini pagati sul sito che entrano da soli fra quelli da spedire nel gestionale: la spunta Da spedire è una funzione nuova, chiesta a luglio, che il sito non sapeva ancora valorizzare.
	1,5

	13/08/2026
	Video del prodotto: campo dedicato per il link YouTube sui modelli, con il filmato incorporato nella scheda. Prima il link si poteva solo incollare nel campo dei PDF, e il sito lo presentava come se fosse un documento da scaricare.
	1,5

	13/08/2026
	Foto propria per ogni modello, al posto della sola foto del prodotto: miniatura accanto a ogni riga nella pagina della categoria e immagine grande nella scheda del modello. Ridimensionamento automatico al caricamento, con la miniatura generata sul momento. Dove la foto non c'è resta quella del prodotto. Comprende la nuova impaginazione da telefono, con la descrizione a tutta larghezza e le miniature in formato 4:3.
	3

	07/09/2026
	Nuova pagina di presentazione del Gruppo Benza sul dominio gruppobenza.it: racconta la storia dal 1932 e le due societa', e indirizza chi arriva al sito o al negozio giusto. In italiano, inglese e francese.
	16

	07/09/2026
	Statistiche di visita rimesse sul sito con il banner dei cookie, dopo che Benza aveva chiesto di toglierle ad agosto e ha poi cambiato idea.
	1,5

	10/09/2026
	Pagina delle giacenze: i titoli delle due sezioni dicono ora in quale magazzino stanno i teli (rotoli interi anche al magazzino Ravera, spezzoni in via Pascoli), anche nel PDF che si stampa per il magazzino.
	0,5

	15-17/09/2026
	Pagine dei liquami e delle coperture aggiornate su richiesta: tolto il rimando ai prezzi dei teli, aggiunto il video Birdie fra le coperture, nuova sezione Steel Mesh Silo con il suo video e la descrizione completa, manuale Genap in inglese fra i documenti al posto del rimando alle certificazioni.
	1,5

	22/09/2026
	Analisi per Benza del bando Voucher Cloud e Cybersecurity della CNA e dell'obbligo di accessibilita' dei siti (D.Lgs. 82/2022), con i messaggi da girare punto per punto.
	1,5

	30/09/2026
	Spostamento del sito di Benza Water Storage sul nuovo indirizzo riserve-idriche.benza.it, con tutte le foto e i documenti. Su benza.it resta la pagina del Gruppo Benza, e ogni vecchio indirizzo porta alla pagina giusta del sito nuovo, cosi' non si perdono i link gia' in giro ne' la posizione su Google. Gestionale e preventivatore restano dove sono; gli allegati delle richieste di preventivo continuano ad arrivare nel gestionale. Aggiornati PayPal, Google Search Console e il vecchio dominio gruppobenza.it, che ora porta a benza.it.
	8

	01/10/2026
	Pagina del Gruppo Benza: bottoni e testi riscritti nelle tre lingue con i nomi dei nuovi indirizzi, Riserve idriche e Arredi, giardino e piscine, perche' tutte e due le societa' lavorano con l'acqua.
	0,5

	01/10/2026
	Seguito dello spostamento: in Google Search Console un'unica vista per tutto benza.it (verifica tramite il DNS) e tolte le vecchie mappe del sito; statistiche riorganizzate, con la pagina del gruppo che passa su quelle di Water Storage, e dismesse quelle di gruppobenza.it.
	1





3. Preventivatore vasche
progetto prev_vasche
Lavori chiesti da Benza sul preventivatore, con lo stesso criterio del capitolo 1. 
3.1 Da conteggiare
	Data
	Lavoro
	Ore

	09/07/2026
	Preventivo veloce: nuova tabella per le voci non soggette a sconto, così lo sconto si applica solo alle voci scontabili e le altre si sommano dopo.
	4

	09/07/2026
	Staffe di ancoraggio preselezionate anche quando la documentazione è compresa, e nelle mail al cliente mittente fisso a nome dell'azienda con la firma che riporta il nome di chi scrive.
	1

	16/07/2026
	Cambio del cliente su un preventivo già avviato, con ricalcolo automatico del trasporto (compresa la maggiorazione isole), della distanza in chilometri e del rimborso installazione, e aggiornamento immediato di riepilogo e anteprima.
	8

	16/07/2026
	Nuova pagina di partenza del preventivo: si sceglie fra l'ultimo cliente usato e la ricerca di un cliente, al posto del popup di prima.
	3

	17/07/2026
	All'invio della mail al cliente il preventivatore scrive da solo lo stato Preventivo dentro l'ordine nel gestionale, con il PDF del preventivo allegato all'ordine.
	5

	27/07/2026
	Favicon rifatta in giallo scuro, per distinguere il preventivatore dagli altri due progetti che avevano la stessa icona.
	1

	10/08/2026
	Nel testo di quello stato viene riportata anche la mail inviata al cliente.
	0,5

	10/08/2026
	Sconti e condizioni di pagamento presi dall'anagrafica del cliente come punto di partenza del preventivo e riscritti sul cliente quando il preventivo viene concluso, per tutti e tre i tipi di preventivo.
	4

	13/08/2026
	Preventivo veloce: si possono inserire immagini nel testo introduttivo e nel paragrafo delle condizioni di vendita, caricandole direttamente dal computer. Le immagini vengono ridimensionate in automatico e finiscono nel PDF.
	2

	01/10/2026
	Adeguamento del preventivatore al nuovo indirizzo del sito: riscritti i collegamenti dentro i paragrafi dei PDF (documenti, istruzioni di montaggio, gallerie, manuale d'uso, FAQ) e il piè di pagina di preventivi, offerta veloce, multiplo e listino, più il link nella mail al cliente. Fatto sia sul server di prova sia in produzione.
	1



