Table of Contents

# IOTA Web Guardian — Roadmap 2026

- Versione: 1.0

- Data: 28 aprile 2026

- Autori: Niccolò, Paolo

## 1. Direzione

Da maggio a dicembre 2026 IOTA Web Guardian non aggiunge nuove feature. Lavoriamo su tre fronti, in parallelo:

- Hardening — performance misurate, sicurezza, robustezza della distinzione tra utenti umani e AI scraper.

- Web2 onboarding — un publisher non-crypto deve poter installare e usare il sistema senza vedere wallet, DID o seed phrase.

- Distribuzione — publisher pilota reali, listing su WordPress.org, case study con numeri.

L’obiettivo a fine anno è arrivare con un sistema misurato, robusto e usato — non con nuove demo.

## 2. Q2 2026 — Maggio e Giugno

Obiettivo: trasformare il prototipo in un software di cui un publisher si fida in produzione, e arrivare preparati all’evento di Berlino.

Cosa consegniamo entro fine giugno:

- Pagina pubblica di benchmark con latenza misurata p50/p95/p99 (cold fetch, JWT cached path, settlement on-chain) su IOTA Rebased testnet.

- Documento interno di threat model che copre i quattro vettori d’attacco principali (scraper mascherato da browser, falso positivo su utenti umani, replay di Verifiable Presentation, Sybil attack sui DID).

- Telemetria opt-in attiva: numero di installazioni, scraper bloccati, ricavi catturati, falsi positivi segnalati.

- Security review interna del plugin WordPress completata.

- Stress test del certifier: req/s sostenibili, comportamento sotto latency spike, failure mode documentati.

- Pitch deck e demo aggiornati con i numeri reali misurati, pronti per Berlino.

Milestone: evento Berlino, giugno 2026.

## 3. Q3 2026 — Luglio, Agosto, Settembre

Obiettivo: rendere il sistema utilizzabile da un blogger WordPress che non ha mai sentito parlare di blockchain, e irrobustire il livello di detection contro tentativi di bypass.

Web2 Onboarding — cosa consegniamo entro fine settembre:

- Modalità custodial di default: registrazione via email/Google, wallet provisionato e custodito da un partner custodian (decisione da concordare con IOTA Foundation entro luglio).

- Off-ramp fiat integrato: dashboard del publisher in EUR/USD, prelievo verso PayPal / Stripe / SEPA. Almeno un partner di on/off-ramp integrato.

- Setup wizard misurato: install plugin → conferma email → primo scraper bloccato in meno di 60 secondi su un WordPress fresco.

- UI in linguaggio human-friendly: pricing in euro/dollari per 1000 visite, zero gergo blockchain in prima schermata. Vista avanzata disponibile su richiesta.

- Path “export to self-custody” disponibile con un click per chi vuole controllare le proprie chiavi.

Detection Hardening — cosa consegniamo entro fine settembre:

- TLS fingerprinting (JA4) integrato all’edge del certifier, per distinguere Chrome reale da headless Chromium / curl / Python requests.

- Behavioral signals attivi: assenza di fetch CSS/JS dopo l’HTML, mancanza di referrer chain interna, request rate anomalo per sessione.

- Challenge progressiva proof-of-work configurabile per publisher (off / leggera / aggressiva), invisibile agli umani, costosa per scraping di massa.

- Verifiable Presentation legate a nonce + timestamp + URL hash; JWT legato a IP+UA+DID con re-auth al cambio di contesto. Replay reso impossibile.

- Allowlist verificata di crawler legittimi (Googlebot, Bingbot, Common Crawl, Wayback) via reverse-DNS, estendibile dal publisher.

- Path “I am human” sempre disponibile per casi di accessibilità e falsi positivi.

## 4. Q4 2026 — Ottobre, Novembre, Dicembre

Obiettivo: chiudere l’anno con prove sul campo, validazione esterna e materiale per il prossimo step di crescita.

Cosa consegniamo entro fine dicembre:

- Dieci publisher reali onboarded (non amici e parenti): blog tech indipendenti, piccoli media indipendenti EU/IT, siti docs di nicchia. Ognuno attivo per almeno 30 giorni con telemetria condivisa.

- Tre case study scritti con numeri reali: ricavi catturati, scraper bloccati, uptime, attrito di conversione lato utente.

- Plugin sottomesso a WordPress.org a ottobre e listato sul marketplace ufficiale entro fine anno.

- Documentazione publisher-grade: video tutorial in italiano e inglese (5–10 minuti, da install al primo ricavo), FAQ, troubleshooting, “exit story” che spiega come abbandonare il sistema senza lock-in.

- Reference SDK o esempio integrabile per AI agent legittimi che vogliono pagare via x402 (lato domanda del mercato).

- Bug bounty pubblico aperto, anche con budget contenuto, come segnale di apertura allo scrutinio.

- Audit di sicurezza esterno light (1 settimana) sul flow di detection, condotto da un freelance specializzato.

- Whitepaper pubblico sulla metodologia di distinzione tra utenti umani e AI agent, peer-reviewable.

- Report di fine anno con metriche aggregate: siti onboarded, scraper bloccati, ricavi redistribuiti ai publisher, latenza misurata. Materiale pronto per il prossimo step (round / continuazione grant IOTA Foundation).

## 5. Indicatori a Fine Anno

| Indicatore | Target |
| --- | --- |
| Publisher reali onboarded | ≥ 10 |
| Plugin listato su WordPress.org | Live |
| Benchmark pubblico con p50/p95/p99 misurati | Pubblicato |
| Audit di sicurezza esterno (light) | Completato |
| Whitepaper sulla metodologia di detection | Pubblicato |
| Partner custodian / on-ramp integrato | Almeno 1 |
| Case study con numeri reali | ≥ 3 |
| Vettori di bypass noti mitigati a “non economici” | Tutti |

## 6. Principi di Lavoro

- Niente nuove feature fino a dicembre. Ogni richiesta esterna va in backlog 2027.

- Web2 in prima impressione, Web3 sotto il cofano. Il publisher non deve mai vedere un DID se non lo vuole.

- Ogni numero che pubblichiamo è misurato. Niente stime, niente placeholder.

- Detection è la fondazione. Se la distinzione tra umani e scraper non è robusta, tutto il resto perde valore. Ci lavoriamo in continuo, ogni trimestre.

- Onestà sul perimetro. Non promettiamo l’imbattibilità: cambiamo l’incentivo economico, rendendo lo scraping più costoso del pagamento.

## 7. Coordinamento

- Niccolò: lead su performance, sicurezza, infrastruttura, detection robustness, audit.

- Paolo: lead su UX WordPress, onboarding, documentazione publisher, marketplace, distribuzione, publisher pilota.

- Insieme: pitch deck, evento Berlino, relazione con IOTA Foundation, report di fine anno.

- Cadenza proposta con IOTA Foundation: check-in mensile di avanzamento, re-sync esteso dopo Berlino.